Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 111/18 i 32/20) vijeće Općine Bol je na x. sjednici održanoj dana . lipnja 2025. godine donijelo

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području općine Bol donosi se za sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste)

- održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta, plaže, biciklističke I pješačke staze…)

- održavanje javnih parkirališta (javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila I drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu općine Bol)

- održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvijetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski rekreacijski prostorima, zelene površine uz ceste I ulice.)

- održavanje građevina, uređaja I predmeta javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode I sadržaja turističke namjene, spomenici I skulpture te druge građevine, uređaji I predmeti javne namjene lokalnog značaja.

- održavanje javne rasvjete (građevine I uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina, javnih parkirališta, javnih zelenih površina I drugih površina od

društvenog značaja u vlasništvu općine Bol)

- održavanje groblja I krematorija unutar groblja (ograđeni prostori na kojima se nalaze grobna mjesta, mrtvačnica, krematorij, dvorane za izlaganje na odru, predmeti I oprema na površinama groblja)

- održavanje građevina namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza (autobusni kolodvor, prostor prodaje karata I ukrcaja I iskrcaja putnika u pomorskom prometu)

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (vododerine, potoci, slivnici na javnim površinama)

- održavanje zgrada u vlasništvu ili korištenju općine Bol (kino, dom kulture, općinska knjižnica, dječji vrtić, upravna zgrada općine, zavičajni muzej, dom na Vidovoj gori, Dom za stare i nemoćne)

Članak 2.

2025. godini od komunalne naknade je uprihođeno 634.293,43 eura. Komunalnom naknadom je financiran program održavanja komunalne infrastrukture i to:

Program: 1004, ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I KOMUNALNE 	 693.761,00	693.761,00	 683.721,12	 98,00

INFRASTRUKTURE

Tekući projekt: T100401, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	 16.000,00	 16.000,00	 15.999,91	 100,00

3	Rashodi poslovanja	 16.000,00	16.000,00	 15.999,91	 100,00

32	Materijalni rashodi	 16.000,00	16.000,00	 15.999,91	 100,00

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 15.999,91	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 15.999,91	 0,00

Tekući projekt: T100402, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN

PROMET MOTORNIM VOZILIMA	 110.000,00	110.000,00	109.996,08	100,00

3	Rashodi poslovanja	 110.000,00	110.000,00	 109.996,08	 100,00

32	Materijalni rashodi	 110.000,00	110.000,00	 109.996,08	 100,00

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 109.996,08	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 109.996,08	 0,00

Tekući projekt: T100403, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	 4.000,00	 4.000,00	 3.993,14	 99,83

3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	4.000,00	 3.993,14	 99,83

32	Materijalni rashodi	 4.000,00	4.000,00	 3.993,14	 99,83

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 3.993,14	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 3.993,14	 0,00

Tekući projekt: T100404, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	 63.000,00	 63.000,00	 62.997,76	 100,00

3	Rashodi poslovanja	 63.000,00	63.000,00	 62.997,76	 100,00

32	Materijalni rashodi	 63.000,00	63.000,00	 62.997,76	 100,00

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 62.997,76	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 62.997,76	 0,00

Tekući projekt: T100405, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	 18.000,00	 18.000,00	 17.995,45	 99,97

3	Rashodi poslovanja	 18.000,00	18.000,00	 17.995,45	 99,97

32	Materijalni rashodi	 18.000,00	18.000,00	 17.995,45	 99,97

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 17.995,45	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 17.995,45	 0,00

Tekući projekt: T100406, ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA	 6.000,00	 6.000,00	 5.997,85	 99,96

3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	6.000,00	 5.997,85	 99,96

32	Materijalni rashodi	 6.000,00	6.000,00	 5.997,85	 99,96

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 5.997,85	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 5.997,85	 0,00

Tekući projekt: T100408, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	 29.000,00	 29.000,00	 28.992,81	 99,98

3	Rashodi poslovanja	 29.000,00	29.000,00	 28.992,81	 99,98

32	Materijalni rashodi	 29.000,00	29.000,00	 28.992,81	 99,98

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 28.992,81	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 28.992,81	 0,00

Tekući projekt: T100409, ELEKTRIČNA ENERGIJA (JAVNA RASVJETA)	 20.000,00	 20.000,00	 18.162,40	 90,81

3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	20.000,00	 18.162,40	 90,81

32	Materijalni rashodi	 20.000,00	20.000,00	 18.162,40	 90,81

322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 18.162,40	 0,00

3223	Energija	 0,00	0,00	 18.162,40	 0,00

Tekući projekt: T100410, ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE	 36.000,00	 36.000,00	 20.852,09	 57,92

3	Rashodi poslovanja	 200,00	200,00	 0,00	 0,00

32	Materijalni rashodi	 200,00	200,00	 0,00	 0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 28.500,00	28.500,00	 20.852,09	 73,17

32	Materijalni rashodi	 28.500,00	28.500,00	 20.852,09	 73,17

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 20.852,09	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 20.852,09	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 5.300,00	5.300,00	 0,00	 0,00

32	Materijalni rashodi	 5.300,00	5.300,00	 0,00	 0,00

Tekući projekt: T100413, DERATIZACIJA I DEZINSKECIJA	 20.000,00	 20.000,00	 16.060,00	 80,30

3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	20.000,00	 16.060,00	 80,30

32	Materijalni rashodi	 20.000,00	20.000,00	 16.060,00	 80,30

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 16.060,00	 0,00

3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 16.060,00	 0,00

Tekući projekt: T100417, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA	 28.600,00	 28.600,00	 30.885,97	 107,99

3	Rashodi poslovanja	 28.600,00	28.600,00	 30.885,97	 107,99

32	Materijalni rashodi	 28.600,00	28.600,00	 30.885,97	 107,99

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 30.885,97	 0,00

3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 30.885,97	 0,00

Tekući projekt: T100418, ODRŽAVANJE OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	 181.164,00	 181.164,00	 213.224,38	 117,70

3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	10.000,00	 9.692,77	 96,93

32	Materijalni rashodi	 10.000,00	10.000,00	 9.692,77	 96,93

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 9.692,77	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 9.692,77	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 169.164,00	169.164,00	 183.531,61	 108,49

32	Materijalni rashodi	 169.164,00	169.164,00	 183.531,61	 108,49

322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 15.003,16	 0,00

3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	0,00	 15.003,16	 0,00

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 168.528,45	 0,00

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 1.375,00	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 167.153,45	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00

32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00

32	Materijalni rashodi	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00

Tekući projekt: T100424, ODRŽAVANJE PLAŽA	 120.000,00	 120.000,00	 118.663,17	 98,89

3	Rashodi poslovanja	 110.000,00	110.000,00	 111.688,17	 101,53

32	Materijalni rashodi	 110.000,00	110.000,00	 111.688,17	 101,53

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 111.688,17	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 111.688,17	 0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.000,00	10.000,00	 6.975,00	 69,75

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 10.000,00	10.000,00	 6.975,00	 69,75

422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 6.975,00	 0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 6.975,00	 0,00

Tekući projekt: T100426, ODRŽAVANJE JAVNIH PARKIRALIŠTA	 1.200,00	 1.200,00	 1.197,60	 99,80

3	Rashodi poslovanja	 1.200,00	1.200,00	 1.197,60	 99,80

32	Materijalni rashodi	 1.200,00	1.200,00	 1.197,60	 99,80

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.197,60	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.197,60	 0,00

Tekući projekt: T100427, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA NAMIJENJENE OBAVLJANJU DJELATNOSTI

JAVNOG PRIJEVOZA                                                        800,00	 800,00	800,00		795,01	99,38

3	Rashodi poslovanja	 800,00	800,00	 795,01	 99,38

32	Materijalni rashodi	 800,00	800,00	 795,01	 99,38

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 795,01	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 795,01	 0,00

Tekući projekt: T100428, ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	 40.000,00	 40.000,00	 17.307,50	 43,27

3	Rashodi poslovanja	 33.000,00	33.000,00	 3.671,36	 11,13

32	Materijalni rashodi	 33.000,00	33.000,00	 3.671,36	 11,13

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 3.671,36	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 3.671,36	 0,00

3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	7.000,00	 13.636,14	 194,80

32	Materijalni rashodi	 7.000,00	7.000,00	 13.636,14	 194,80

323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 13.636,14	 0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 13.636,14	 0,00

Članak 3.

Za program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini potrošeno je ukupno 683.721,12 eura.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Bol.

Bol, xx. lipnja 2025. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

NATAŠA PALEKA JAKŠIĆ