Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 111/18 i 32/20) vijeće Općine Bol je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 03. lipanj 2026. godine donijelo

ODLUKU O PRIHVAĆANJU

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Bol u 2025. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Bol na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 11/24.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od  3.255.000,00 eura.

Naprijed navedeni program je završno mijenjan u sklopu izrade II. rebalansa proračuna Općine Bol za 2025. godinu te je novi Program gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Bol u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) Općinsko vijeće općine Bol donijelo na 9. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2025. godine („Službeni glasnik Općine bol“ broj 9/2025.) a istim su bili utvrđeni programski rashodi od 1.598.00,00 eura.

Članak 2.

Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini potrošeno je ukupno 1.455.352,59 eura. U 2025. godini od komunalnog doprinosa je uprihođeno 63.175,09 eura. Komunalnim doprinosom je financiran program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ostatak programa građenja je financiran iz ostalih prihoda u iznosu od 1.392.177,50 eura.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Bol.

Bol, xx .2026. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

NATAŠA PALEKA JAKŠIĆ